РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  Стародубского муниципального района

Брянской области

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.05.2016г.  № 243

г. Стародуб

Об оценке готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии Стародубского

муниципального района Брянской области

к отопительному периоду 2016-2017 годов

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующими Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Стародубского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки  готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Стародубского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2016-2017 годов (Приложение №1).

1.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, бюджетных учреждений и потребителей тепловой энергии (Приложение №2).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Стародубского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гайдукова А.И..

| Глава администрации | Т.А. Серяк |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Стародубского муниципального района Брянской области от 30.05.2016 года № 243 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения проверки  готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Стародубского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2016-2017 годов

1. Общие положения.

1.1. Настоящая программа проведения проверки  готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Стародубского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103,  и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверке подлежат теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии, указанные в приложении № 1 к настоящей Программе.

1.3. Проверка осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Стародубского района.

2. Порядок проведения проверки.

2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей программой.

2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Приокского управления Ростехнадзора,  представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.3. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Приокского управления Ростехнадзора.

2.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных разделами 3 - 4 настоящей Программы (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.5. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- лиц осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.6. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 3 по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.10. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.10 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.10 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# 3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1 настоящей программы.

# 4. Требования по готовности к отопительному 
периоду для потребителей тепловой энергии.

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей программы.

5.Требования по готовности к отопительному

периоду для муниципальных образований

5.1. В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

5.2.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в подпункте 1 пункта 18 настоящих Правил.

|  | Приложение №1 К Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Стародубского муниципального района Брянской области» к отопительному периоду 2016-2017 годов. |
| --- | --- |

Перечень организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование организации | Перечень объектов, подлежащих проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники теплоснабжения и объекты теплосетевого хозяйства |  |  |  |  |
| 1 | Стародубское СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Котельные и объекты теплосетевого хозяйства | до 15.09.2015 | В соответствии с разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 3 Программы |
| Источники теплоснабжения - газовые котельные, отапливающие объекты социальной сферы |  |  |  |  |
| 2 | МУП ЖКХ Стародубского района | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 3 | МБОУ «Воронокская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 4 | МБОУ «Елионская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 5 | МБОУ «Запольскохалеевичская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 6 | МБОУ «Меленская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 7 | МБОУ «Шкрябинская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 8 | МБОУ «Мишковская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 9 | МБОУ «Азаровская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 10 | МБОУ «Понуровская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 11 | МБОУ «Понуровская СОШ» Картушинский филиал | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 12 | МБОУ «Новосельская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 13 | МБОУ «Остроглядовская СОШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 14 | МБОУ «Краснопоселковская ООШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 15 | МБДОУ детский сад №6 «Колосок» с. Воронок | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 16 | МБДОУ детский сад №8 «Малютка» с. Понуровка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 17 | МБДОУ детский сад №5 д. Ильбово | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 18 | МБОУ «Чубковичская ООШ» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 19 | МБДОУ детский сад № 14 «Колокольчик» с.Дареевичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 20 | МБДОУ детский сад №9 с.Елионка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 21 | МБДОУ детский сад №25 «Колосок» с. Мишковка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 22 | МБДОУ детский сад №32 «Аленушка» п.Красный | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 23 | МБДОУ детский сад №44 «Снежинка» с.Курковичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 24 | МБДОУ детский сад №46 «Теремок» д.Камень | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 25 | МБУК «Стародубский межпоселенческий районный дом культуры» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 26 | Отделение врача общей практики с.Воронок | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 27 | отделение врача общей практики с.Нижнее | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 28 | отделение врача общей с.Понуровка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 29 | врачебная амбулатория с.Гарцево | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 30 | врачебная амбулатория с.Логоватое | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 31 | врачебная амбулатория с.Меленск | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 32 | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) с.Пятовск | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 33 | ФАП с.Тарасовка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 34 | ФАП с. Случок | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 35 | ФАП с.Картушин | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 36 | ФАП с. Дареевичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 37 | ФАП с. Занковка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 38 | ФАП с. Остроглядово | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 39 | ФАП п. Красный | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 40 | ФАП с. Селище | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 41 | ФАП д. Крюков | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 42 | ФАП с. Ковалёво | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 43 | ФАП с. Чубковичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 44 | ФАП с. Новомлынка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 45 | ФАП с. Новое Село | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 46 | ФАП с. Лужки | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 47 | ФАП с. Курковичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 48 | ФАП д. Камень | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 49 | ФАП с. Ломаковка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 50 | ФАП д. Новополье | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 51 | ФАП с. Азаровка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 52 | ФАП с.Мишковка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 53 | ФАП с. Мохоновка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |
| Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 54 | МБОУ Дохновичская СОШ | Здание учреждения | до 15.09.2016 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 4 Программы |
| 55 | МБОУ Краснооктябрьская СОШ | Здание учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 56 | МБОУ Пятовская СОШ | Здание учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 57 | МБОУ Левенская ООШ | Здание учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 58 | МБДОУ детский сад №7 п.Десятуха | Здание учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 59 | МБДОУ детский сад № 15 «Аленушка» с.Дохновичи | Здание учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 60 | МБДОУ детский сад № 13 «Ромашка» с. Пятовск | Здание учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 61 | МБДОУ детский сад с. Меленск | Здание учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Учреждения культур |  |  |  |  |
| 62 | МБУК «Стародубская межпоселенческая районная библиотека» | Здания учреждения | до 15.09.2016 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 4 Программы |
| 63 | Дом культуры п. Десятуха | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 64 | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) с.Дохновичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 4 Программы |
| 65 | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) с.Левенка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 66 | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) п.Десятуха | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Газовые котельные, топочные, отапливающие объекты муниципальных образований (сельские поселения) |  |  |  |  |
| Воронокское сельское поселение |  |  |  |  |
| 67 | Дом культуры с.Алейниково | Здания учреждения | до 15.09.2016 | В соответствии с разделом V Правил оценки готовности к отопительному периоду, разделом 5 Программы |
| 68 | Дом культуры с.Елионка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 69 | Дом культуры с.Ломаковка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 70 | Дом культуры с. Солова | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 71 | Здание администрации с/п | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Гарцевское сельское поселение |  |  |  |  |
| 72 | Дом культуры с.Ковалёво | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 73 | Дом культуры с. Гарцево | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 74 | Дом культуры с. Пестриково | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 75 | Здание администрации с/п | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Десятуховское сельское поселение |  |  |  |  |
| 76 | здание администрации с/п | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Занковское сельское поселение |  |  |  |  |
| 77 | дом культуры п. Красный | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 78 | Дом культуры с. Новомлынка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 79 | Дом культуры с. Картушин | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Запольскохалеевичское сельское поселение |  |  |  |  |
| 80 | Дом культуры с. Зап. Халеевичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 81 | Дом культуры с. Селище | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 82 | Здание администрации с/п | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Каменское сельское поселение |  |  |  |  |
| 83 | Дом культуры с. Чубковичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 84 | Дом культуры с.Логоватое | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 85 | Дом культуры с. Крюков | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 86 | Здание администрации с/п с.Камень | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Меленское сельское поселение |  |  |  |  |
| 87 | Дом культуры с.Меленск | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 88 | Дом культуры с. Новое Село | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 89 | Здание администрации с/п с.Меленск | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Мишковское сельское поселение |  |  |  |  |
| 90 | Дом культуры с.Мишковка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 91 | Дом культуры с.Тарасовка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 92 | Здание администрации с/п с.Мишковка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Мохоновское сельское поселение |  |  |  |  |
| 93 | Дом культуры с.Дареевичи | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 94 | Здание администрации с/п с.Мохоновка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| Понуровское сельское поселение |  |  |  |  |
| 95 | Дом культуры с.Понуровка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 96 | Дом культуры с.Демьянки | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |
| 97 | Здание администрации с/п с.Понуровка | Здания учреждения | до 15.09.2016 | -\- |

|  | Приложение №3 К Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Стародубского муниципального района Брянской области» к отопительному периоду 2016-2017 годов. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/2017гг

Выдан ___________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,                   потребителя тепловой энергии в отношении которого  проводилась проверка готовности                   к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «____» ___________ 2016г. № ________

Председатель комиссии                                             Первый заместитель главы

администрации

Гайдуков А.И.

|  | Приложение №2 К Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Стародубского муниципального района Брянской области» к отопительному периоду 2015-2016 годов. |
| --- | --- |

А К Т

проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017гг

_______________                                                    «_____»_______2016г.

(место составления акта)                                                                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная_____________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

____________________________________________________________________________________________

в  соответствии с программой  проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»__________ 2016г., утвержденной

(ФИО руководителя органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  «____»  ________ 2016г.  по «____» _________ 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду__________________

(полное наименование муниципального образования , теплоснабжающей организации,  теплосетевой организации , потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5.________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду комиссия установила: _______________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к отопительному периоду _____________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Председатель комиссии:___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:  ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«______» ________ 2016 г. ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой

организации, потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  | Приложение №2 к постановлению администрации Стародубского муниципального района Брянской области от 30.05.2016 года № 243 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2016-2017 годов теплоснабжающих,  теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, бюджетных учреждений.

| Гайдуков А.И. | - первый заместитель главы администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Валевач К.И. | -начальник отдела строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Гудимова Я.А. | - главный инженер - эколог администрации Стародубского района; |
| Двойник Н.В. | - старший инспектор отдела экономики и охране труда администрации Стародубского района; |
| Хомутова О.В. | - начальник отдела по делам ГО ЧС и профилактике правонарушений администрации Стародубского района; |
| Представитель Приокского управления «Ростехнадзора» | - государственный инспектор Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Смирнов Р.А. | - главный инженер филиала ОАО «Газпром газо-распределение Брянск» в г. Стародубе (по согласованию); |
| Черковец А.В. | - главный инженер Стародубского РЭС ОАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго» (по согласованию). |